### АДМИНИСТРАЦИЯ

### Искитимского района Новосибирской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2022

159

___________№ _________

#### г.Искитим

О мероприятиях по организации пропуска

паводковых вод на территории

Искитимского района в 2022 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п.7 части 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить состав противопаводковой рабочей группы района (Приложение 1).

2.	Утвердить план рекомендуемых превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2022 года на территории района (Приложение 2).

3.	Рекомендовать главам муниципальных образований района до 15.03.2022 года выполнить следующие мероприятия (применительно к ситуации в подведомственном муниципальном образовании):

3.1. Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты движения, организацию связи с ними и порядок управления;

3.2. Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

3.3. Организовать круглосуточную работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек. Обеспечить работу в усиленном составе оперативных групп, проверить систему оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководящего состава администрации, глав муниципальных образований, организовать тренировки по их сбору. Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер. Утвержденный график дежурства  предоставить в КЧС и ПБ администрации района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (тел./факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail.ru);

3.4. Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега и обеспечить меры безопасности при проведении противопаводковых  работ;

3.5. Организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с территорий, подверженных воздействию талых вод;

3.6. С началом паводкового периода (дата будет уточнена дополнительно) ежедневно к 9.00 представлять в КЧС и ПБ района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т.2-01-21) информацию по установленной форме о гидрологической обстановке, при осложнении обстановки немедленно;

3.7. Ликвидировать несанкционированные дамбы и плотины на территориях, тем самым, исключив подтопление примыкающих подведомственных территорий в случае прорыва данных дамб и плотин;

3.8. До наступления паводка, обеспечить беспрепятственный доступ автотранспорта и спецтехники к дамбам и плотинам на территории вашего муниципального образования;

3.9. Обеспечить исправное техническое состояние водопропускных устройств, в том числе водных спусков ГТС;

3.10. Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка, в том числе плавающих средств;

3.11. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием в паводковый период.

4.	Юридическим лицам, всех форм собственности, чьи магазины расположены в подтапливаемых населенных пунктах, заблаговременно завести необходимый запас продуктов и питьевой воды для нужд населения.

5.	Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (Абританова И.Н.) совместно с главами муниципальных образований района:

5.1. Обеспечить готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

5.2. До 01 апреля 2022 года провести проверку готовности пунктов временного размещения к возможному приему отселяемого населения;

5.3. Организовать в период прохождения весеннего половодья информирование населения по вопросам соблюдения требований безопасности в паводковом периоде, о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации;

5.4. Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Искитимского района (паводковые явления).

6.	Начальнику отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации (Кунгурцева Н.В.) совместно с собственниками (балансодержателями) гидротехнических сооружений:

- до 01.04.2022 г. провести обследование гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории Искитимского района.

По каждому обследованному сооружению выработать предложения:

- по порядку дальнейшей эксплуатации гидросооружений с учётом обеспечения их безопасности;

- по оформлению незарегистрированных объектов гидротехнических сооружений в собственность.

Копии Актов обследования направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».

7.	Рекомендовать начальнику Искитимского участка филиала 
ОАО «Новосибирскавтодор» Черепановского ДРСУ (Булгаков В.В.), директору ООО «Метраком» (Бубенщиков А.С.), директору ООО «МеконгТехСтрой» 
(Букреев М.А.), исполнительному директору ООО «УК «Сибантрацит» (Коломников С.С.), директору ООО «ДМИ» (Васильева А.С.):

7.1. До 15.03.2022 г. организовать проведение обследования дорог, мостов, принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению;

7.2. До 15.03.2022 г. представить в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т.2-01-21), план проведения мероприятий по защите мостов, дорог от паводка, информацию о создаваемых резервах материальных средств по району, в том числе резерва инертных материалов, ГСМ, используемых на противопаводковые мероприятия;

7.3. До 01.04.2022 г. провести соответствующие предупредительные мероприятия по очистке дорог и пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомобильных дорог района.

8.	Рекомендовать директору Сервисного центра г.Искитим Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» (Богомолов А.М.), в целях своевременной передачи информации о паводковой обстановке на территории района, исключить случаи планового отключения каналов связи администраций муниципальных образований, учреждений и организаций, участвующих в проведении противопаводковых мероприятий.

9.	Рекомендовать и.о.начальника территориального отдела управления  Роспотребнадзора по  Новосибирской области в Искитимском районе (Евенко Е.Г.), усилить контроль за качеством воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, из открытых водоисточников, в период паводка.

10.	До 15.03.2022 заместителю главы администрации района, начальнику управления сельского хозяйства администрации района (Лоханов В.Я.), совместно с руководителями сельхозпредприятий:

10.1. Организовать разработку предупредительных мероприятий по исключению случаев попадания ядохимикатов со складов хранения в реки и водоёмы;

10.2. Разработать план мероприятий по защите объектов и территорий сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод.

11.	Рекомендовать начальнику ГБУ НСО Управления ветеринарии Искитимского района НСО (Сабуров М.В.) организовать предупредительные мероприятия по защите скотомогильников от воздействия паводковых вод.

12.	И.о. начальника управления образования администрации района 
(Княжева Н.М.) во взаимодействии с руководителями образовательных учреждений:

12.1. Организовать проведение открытых уроков в учебных заведениях по разъяснению поведения учащихся в период весеннего половодья;

12.2. Организовать проведение противопаводковых работ на подведомственных объектах: очистку кровли зданий и сооружений, прилегающих территорий от снега.

13.	Директору муниципального казенного учреждения «Управление Жилищно-коммунального Хозяйства Искитимского района» (Горшков И.А.) организовать мероприятия по очистке крыш на подведомственных объектах от снега, обваловке котельных и обеспечить меры безопасности при проведении противопаводковых  работ.

14.	Председателю эвакоприемной комиссии Искитимского района 
(Лоханов В.Я.) совместно с главами муниципальных образований провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Определить порядок обеспечения населения необходимыми условиями проживания, материальные ценности, в том числе личный скот, необходимые к эвакуации с затопленных территорий.

15.	Ответственным исполнителям, указанным в настоящем постановлении, не позднее 01.04.2022 направить письменную информацию о проделанной работе в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (тел./факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail.ru).

16.	Постановление опубликовать на официальном сайте района и в официальном издании «Вестник Искитимского района».

17.	Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района																																																						Ю.В. Саблин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Искитимского района

от 02.03.2022 № 159

Состав противопаводковой рабочей группы района

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безденежный Б.В | первый заместитель главы администрации района - председатель рабочей группы |
| Члены рабочей группы |  |  |
| 2 | Лоханов В.Я. | заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства администрации района |
| 3 | Зубарева С.С. | заместитель главы администрации района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства |
| 4 | Абританова И.Н. | начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |
| 5 | Самойленко С.А. | главный аналитик по ГОЧС МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |
| 6 | Горшков И.А. | начальник МКУ УЖХ ИР |
| 7 | Елагин С.Ф. | начальник МО МВД России «Искитимский» (по согласованию); |
| 8 | Кунгурцева Н.С. | начальник отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации |
| 9 | Колпаков А.А. | начальник пожарно-спасательного гарнизона Искитимского района 21 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НСО» (по согласованию) |
| 10 | Булгаков В.В. | начальник Искитимского участка Черепановского филиала ОАО «Новосибирскавтодор» (по согласованию) |
| 11 | Овечкин В.В. | начальник Искитимского участка Черепановских электросетей ЗАО «РЭС» (по согласованию) |
| 12 | Богомолов А.М | начальник Искитимского центра телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 13 | Смирнова О.Г. | главный врач ГБУЗ НСО «Линёвская районная больница» (по согласованию) |
| 14 | Кайгородов А.А. | главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» (по согласованию) |
| 15 | Сабуров М.В. | начальник ГБУ НСО Управления ветеринарии Искитимского района НСО (по согласованию) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Искитимского района

от 02.03.2022 № 159

План рекомендуемых превентивных мероприятий

по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2022 года на территории Искитимского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный Исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций. | До 05.03.2022 г. |  |
| 2 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации аварийных ситуаций. Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (2 раза в сутки в 8.00 и 20.00 ч.) | Главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций. | До 05.03.2022 г. В паводковый период |  |
| 3 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | КЧС и ПБ района, главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по НСО в Искитимском районе | До 01.04.2022 г. |  |
| 4 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители сельскохозяйственных предприятий | постоянно |  |
| 5 | Проверка состояния гидротехнических сооружений | Противопаводковая рабочая группа района, начальник отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации (Кунгурцева Н.В.) | До 01.04.2022 г. |  |
| 6 | Круглосуточное дежурство членов противопаводковой рабочей группы для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая рабочая группа района | В паводковый период |  |
| 7 | Информирование населения района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», главы МО, Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе | В паводковый период |  |
| 8 | Подготовка пунктов временного размещения населения | Эвакокомиссия района | До 25.03.2022 г. |  |
| 9 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории района. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе (Евенко Е.Г.) | В паводковый период |  |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | МО МВД России «Искитимский» (Елагин С.Ф.) | В паводковый период |  |
| 11 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Председатель эвакоприемной комиссии района, главы МО | В паводковый период |  |
| 12 | Проведение заседания КЧС и ПБ с приглашением руководителей подрядных организаций, осуществляющих содержание автодорог, по вопросу подготовки автомобильных дорог и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод. | КЧС и ПБ администрации района | До 15.03.2022 г. |  |
| 13 | Сбор информации от подрядных организаций, осуществляющих содержание автодорог: о состоянии прудов и дамб, расположенных в близи автомобильных дорог на период паводка; о наличии подтопляемых участков автодорог; о заготовке сигнальных вешек, информационных знаков для ограждения подтопляемых и разрушенных паводком участков автодорог; о заготовке каменных материалов для восстановления разрушенных паводком участков автодорог, искусственных сооружений. | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» | В паводковый период |  |
| 14 | Для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод, для оперативной работы по ликвидации ЧС организовать специализированные бригады из рабочих дорожно-эксплуатационной службы (при наличии таковой), назначить ответственных лиц. | Руководители предприятий и организаций | До 01.04.2022 г. |  |
| 15 | Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. Принять неотложные меры по локализации и устранению опасных процессов. Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие гидротехнических сооружений, проверить техническое состояние механизмов затворов, очистку отверстий выпускных коллекторов. | Начальник отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации (Кунгурцева Н.С.) Руководители предприятий и организаций | До 01.04.2022 г. |  |
| 16 | Для защиты опор мостов, конусов и откосов насыпей, подверженных размывам, заготовить каменные материалы и др. (веревки, круглый и пиленый лес, гвозди, колья и т.д.). Предусмотреть очистку от снега подошвы конусов, прокапывание канавы в снегу по главному руслу, обколку льда по периметру опор, заготовку аварийных запасов материалов, очистку лестничных сходов, тротуаров, насадок опор от снега и льда, расчистку русловой части водотоков от негабаритов, кустарников и подмытых деревьев | Руководители предприятий и организаций | В паводковый период |  |
| 17 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. На малых искусственных сооружениях, водопропускных трубах убрать щиты, удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка. На участках автодорог подверженных пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия. | Руководители предприятий и организаций | В паводковый период |  |
| 18 | Проверить готовность подрядных или эксплуатирующих организаций к пропуску паводковых вод и работе в весенний период. | Противопаводковая рабочая группа района, Руководители предприятий и организаций | До 25.03.2022 г. |  |