### АДМИНИСТРАЦИЯ

### Искитимского района Новосибирской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022

563

___________№ _________

#### г.Искитим

Об утверждении Положения об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Искитимского муниципального района Новосибирской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), в целях реализации подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Искитимского муниципального района Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 31.12.2022 года.

- Управлению образования администрации района настоящее постановление довести до образовательных учреждений Искитимского района.

- МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» настоящее постановление довести до учреждений культуры Искитимского района, учредителем которых является администрация Искитимского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района                                                                         	          Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Искитимского района

от 07.06.2022 № 563

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ИСКИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Настоящее Положение устанавливает порядок изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Искитимского муниципального района Новосибирской области (далее – положение).

  - Изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее – контракт), заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при условии соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе, оформляется постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области, на основании которого заказчиком заключается дополнительное соглашение к контракту.

  - Для принятия решения об изменении существенных условий контракта, заключенного администрацией Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация района), ответственное структурное подразделение обеспечивает подготовку пояснительной записки, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта.

Данная пояснительная записка подлежит согласованию руководителем ответственного структурного подразделения, начальником отдела учета и отчетности, специалистом юридического отдела и курирующим заместителем главы.

Пояснительная записка после согласования утверждается Главой района. На основании утвержденной пояснительной записки издается постановление администрации района об изменении существенных условий контракта.

  - В случае внесения изменений в существенные условия контракта муниципальными казенными учреждениями Искитимского района Новосибирской области, муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями Искитимского района Новосибирской области, муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области проект дополнительного соглашения к контракту и пояснительная записка разрабатывается учреждением и подлежит согласованию со структурным подразделением администрации района, в ведомственном подчинении которого находится заказчик, специалистом юридического отдела, а также с курирующим заместителем главы.

Пояснительная записка после согласования утверждается Главой района. На основании утвержденной пояснительной записки издается постановление администрации района об изменении существенных условий контракта.

  - В случае изменения цены контракта и (или) изменения цены единицы товара, работы, услуги, предусмотренной контрактом, структурное подразделение, согласовывающее пояснительную записку, обязано проверить цену контракта.

  - Изменение существенных условий контракта в части изменения условий о порядке и сроках оплаты, в том числе уменьшение срока оплаты муниципальным заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги - не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, с последующим осуществлением ведомственного контроля за исполнением измененных условий контракта.

  - Изменение существенных условий контракта в части увеличения размера авансового платежа с учетом требований действующего законодательства может предусматриваться в следующих пределах:

7.1 в размере от 50 до 90 процентов суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого подлежат казначейскому сопровождению;

7.2 в размере до 50 процентов суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого не подлежат казначейскому сопровождению.

8. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим положением:

8.1 включение информации и документов о заключении дополнительного соглашения к контракту в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе, осуществляется в порядке, установленном Законом о контрактной системе;

8.2 не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения дополнительного соглашения к контракту, муниципальный заказчик направляет в ревизионную комиссию Искитимского района Новосибирской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области соответствующее уведомление с приложением копии дополнительного соглашения к контракту.

9. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения осуществляется после представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта.

10. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

11. Действие пунктов 2 - 10 настоящего постановления не распространяется на контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.