ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Искитимского района

от 30.06.2023 № 709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. ПАСПОРТ

| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Искитимского района Новосибирской области» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности новосибирской области»; Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации». |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Искитимского района Новосибирской области (далее администрация) |
| 4. | Разработчик Программы | Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Далее МКУ «УЖХ ИР») |
| 5. | Исполнители Программы | МКУ «УЖХ ИР» |
| 6. | Цель и задачи Программы | Цель: Снижение энергоемкости отапливаемого жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области (далее – ОЖФ района) и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Задача: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе. |
| 7. | Основные мероприятия программы | Перевод квартир (домовладений) на индивидуальные источники теплоснабжения, путем строительства газовых сетей и обеспечения газовыми котлами. |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2023 по 2028 годы (этапы не выделяются) |
| 9. | Источники финансирования | тыс. рублей Источники финансирования; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Средства федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства областного бюджета; 3 924,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 924,0. Средства бюджета района; 3 600,0; 9600,0; 16000,0; 5500,0; 5500,0; 6640,0; 46840,0. Внебюджетные источники; 180,0; 200,0; 200,0; 200,0; 200,0; 200,0; 1 180,0. Итого; 7704,0; 9800,0; 16200,0; 5700,0; 5700,0; 6840,0; 51944,0. |
| 10. | Управление Программой | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет МКУ «УЖХ ИР» |
| 11. | Ожидаемые результаты | Ожидаемые результаты реализации Программы к концу 2028г.: - доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление составит 34%; - удельный расход энергетических ресурсов (тепловой энергии от муниципальных котельных) в жилищном фонде снизится на 7% к уровню 2022 года; |

2. Общие положения.

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.

Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии.

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии или сокращение малоэффективных локальных котельных и перевод населения на индивидуальные (альтернативные) источники тепловой энергии. По экспертным оценкам потери в тепловых сетях доходят до 35 % отпущенной энергии.

3. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами.

Наиболее проблемными для Искитимского района являются малые локальные рынки тепловой энергии, которые создают непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению теплоснабжения. Анализ финансово-экономической деятельности теплоснабжающих организаций Искитимского района Новосибирской области показал, что в условиях существующих нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления и тарифных ограничений для граждан централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки, в первую очередь индивидуального жилищного фонда, для теплоснабжающих организаций экономически невыгодно.

В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо осуществлять перевод индивидуального и малоэтажного (до трех этажей включительно) (далее - малоэтажного) жилищного фонда Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление. Учитывая изложенное, из 6753 квартир в районе, централизованное отопление используется для 890 квартир (457 домов) индивидуального и малоэтажного жилищного фонда, где возможен переход на индивидуальное поквартирное отопление.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Перевод на индивидуальное поквартирное отопление предполагается осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения поселений при относительно отдаленном нахождении потребителей от источника тепловой энергии путем установки (монтаж, подключение) индивидуальных отопительных котлов (твердотопливных, газовых, электрических) в следующих случаях:

- газификации населенного пункта;

- модернизации системы теплоснабжения населенного пункта;

- если потребителями тепла являются учреждения, организации и при этом к источнику теплоснабжения подключено несколько индивидуальных потребителей;

- банкротства предприятия, осуществляющего эксплуатацию системы теплоснабжения, или вывода собственником или иным законным владельцем источника тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889;

Проблема надежности теплоснабжения в небольших поселениях на территории Искитимского района Новосибирской области связана с муниципальными котельными, которые в настоящее время являются убыточными из-за невозможности сбалансировать выработку и потребление тепловой энергии при существующем тарифе. На территории района функционируют 15 муниципальных котельных (суммарной установленной мощностью 14,59 (Гкал/час). Общая сумма субсидий из бюджета муниципального района на погашение задолженности перед поставщиками ресурсов за 2022 год составила 59 456,0 тыс. руб., без учета субсидий из бюджетов других уровней.

Программа направлена на снижение энергоемкости ОЖФ района и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

4. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью Программы - Снижение энергоемкости отапливаемого жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области (далее – ОЖФ района) и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Реализация Программы направлена на решение задачи: повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

Цель, задача и целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 к Программе.

5. Основные мероприятия Программы

Основное мероприятие Программы в значительной мере определено задачейПрограммы, существующей схемой теплоснабжения и газоснабжения района и финансовыми возможностями, которые могут быть реализованы в настоящее время в районе.

Программа предусматривает перевод квартир (домовладений) на индивидуальные источники теплоснабжения, путем строительства газовых сетей и обеспечения газовыми котлами, в том числе по годам:

- в 2023 году – в многоквартирных жилых домах на ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области по ул. Пушкина, ул. Крылова;

- в 2024 году – в жилых домах п. Синтез;

- в 2025 году – в жилых домах на ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области по ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Солнечная;

- в 2026 году – в жилых домах в п. Маяк Искитимского района Новосибирской области;

- в 2027 году – в жилых домах с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области, ул. Ленина;

- в 2028 году – в жилых домах с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области, ул. Ленина.

Мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приведены в Приложении 2 к Программе.

Сводные финансовые затраты по Программе с поквартирной детализацией отражены в Приложении 3 к Программе, которые будут ежегодно уточнятся при формировании годовых планов и составления бюджетных заявок (с учетом итогов текущего года).

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2023 по 2028 годы (этапы не выделяются).

7. Объемы финансирования Программы

Прогнозный объем финансирования определен исходя из объемов финансирования, предусматриваемого проектом областного бюджета Новосибирской области на 2023-2025 годы и софинансирования из средств бюджета района.

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования Программы из бюджета района на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Программы.

8. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы позволит достичь к концу 2028 года следующих результатов:

- доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление, к концу 2027 года составит 34,0%;

- удельный расход энергетических ресурсов тепловой энергии (от муниципальных котельных) в жилищном фонде снизится на 7 % к уровню 2022 года;

В процессе реализации мероприятий Программы инвестиционные вложения, всех уровней бюджета, в значительной мере окупаются за счет снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, снижением объемов льгот, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий повышает уровень благоустройства домостроения и уровень жизни населения.

9. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Текущее управление и контроль за реализацией  Программы осуществляет МКУ «УЖХ ИР».

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации программы, приведенных в Приложение 1.

МКУ «УЖХ ИР» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 5;

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Искитимского района Новосибирской области»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение весового коэффи-циента целевого индикатора | Значение целевого индикатора, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Примечание |
| Цель Программы: снижение энергоемкости отапливаемого жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | Доля квартир переведенных на индивидуальное отопление, от общего количества подлежащих переводу | % | х | 2 | 5 | 11 | 12 | 23 | 34 |  |
| Задача Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе | Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде к уровню 2022 года | % | 1,0 | 41 | 36 | 31 | 28 | 26 | 25 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель | Ожидае мый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: снижение энергоемкости отапливаемого жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.: Перевод квартир (домовладений) на индивидуальные источники теплоснабжения, путем строительства газовых сетей и обеспечения газовыми котлами | Количество квартир | шт. | 18 | 28 | 45 | 15 | 15 | 18 |  | 139 | МКУ «УЖХ ИР», МУП ИР (ЖКХ) | Улучшение условий проживания жителей района |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 428,0 | 350,0 | 360,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 7704,0 | 9800,0 | 16200,0 | 5700,0 | 5700,0 | 6840,0 |  | 51944,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 3924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3924,0 |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. | 3 600,0 | 9600,0 | 16000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6640,0 |  | 46840,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1180,0 |  |  |
| Сумма затрат на мероприятие 1.1. в том числе: |  | тыс. руб. | 7704,0 | 9800,0 | 16 200,0 | 5700,0 | 5700,0 | 6840,0 |  | 51944,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 3924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3924,0 |  |  |
| бюджет района |  | тыс. руб. | 3 600,0 | 9600,0 | 16000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6640,0 |  | 46840,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1180,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе: |  | тыс. руб. | 7704,0 | 9800,0 | 16 200,0 | 5700,0 | 5700,0 | 6840,0 |  | 51944,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 3924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3924,0 |  |  |
| бюджет района |  | тыс. руб. | 3 600,0 | 9600,0 | 16000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6640,0 |  | 46840,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1180,0 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели, в том числе: |  |  | 7704,0 | 9800,0 | 16 200,0 | 5700,0 | 5700,0 | 6840,0 |  | 51944,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3924,0 |  |  |
| бюджет района |  |  | 3 600,0 | 9600,0 | 16000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6640,0 |  | 46840,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1180,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

Сводные финансовые затраты

по муниципальной программе «Энергосбережения Искитимского района Новосибирской области»

по квартирам (домовладениям)

| Адрес квартиры (домовладения) | Финансовые затраты (в ценах 2023года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам реализации программы(тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета района | Внебюджетных источников | Примечание |
| Затраты 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.1 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.2 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.3 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.4 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.5 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.6 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.7 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.2 кв.8 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Крылова, д.3 кв.1 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.1 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.2 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.4 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.5 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.6 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.7 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.4 кв.8 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.6/1 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Искитимский район, ст. Евсино, ул. Пушкина, д.6/2 | 428,0 | 0,0 | 218,0 | 200,0 | 10,0 |  |
| Всего: | 7704,0 | 0,0 | 3 924,0 | 3 600,0 | 180,0 |  |
| Затраты 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.7 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.12 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д. 13 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.14 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.15 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.28 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.29 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.30 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.37 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.38 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.39 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.41 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.43 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.53 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.54 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.55 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.56 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.57 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.59 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.60 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.61 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.63 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.69 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.70 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.72 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.73 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 7,0 |  |
| Искитимский район, п.Чернореченский, м/р Синтез, д.75 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 11,0 |  |
| Всего: | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 200,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2023 г.) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 51944,0 | 7704,0 | 9800,0 | 16200,0 | 5700,0 | 5700,0 | 6840,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 3 924,0 | 3924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджета района | 46840,0 | 3 600,0 | 9600,0 | 16000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6640,0 |  |
| внебюджетных источников | 1 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Искитимского района Новосибирской области»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности Искитимского района Новосибирской области»

за _________ год

| Наименование мероприятия / показателя Наименование целевого индикатора | Ед-ца измер. | Значение индикатора / показателя за отчетный год |  | Финансирование за отчетный год |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Цель: снижение энергоемкости отапливаемого жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области и переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Доля квартир переведенных на индивидуальное отопление, от общего количества подлежащих переводу | % |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде к уровню 2022 года | % |  |  | х | х |  |
| 1.1. Перевод квартир (домовладений) на индивидуальные источники теплоснабжения, путем строительства газовых сетей и обеспечения газовыми котлами |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| бюджет района | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| бюджет района | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| бюджет района | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |

Сводный отчет

| Наименование программы | Период реализации | Заказчик | примечание | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |  |  | за отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана |