## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Искитимского района

от 30.09.2024 № 1157

«Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. | Значение показателя, в том числе по годам: | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в Искитимском районе | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района | | | | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них | Протяженность построенных и реконструированных дорог  и искусственных сооружений | м | 430 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | Администрация Искитимского района | Успешное выполнение мероприятий программы позволит привести дорожное покрытие к нормативным требованиям на дорогах местного значения муниципального района |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 109,12 | 40,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 46.921,90 | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.181,16 |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 36.265,50 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.265,50 |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 10.656,40 | 11.259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.915,66 |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 46.921,90 | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.181,16 |
| федеральный бюджет <\*> | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 36.265,50 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.265,50 |
| бюджет района <\*> | | тыс.руб. | 10.656,40 | 11.259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.915,66 |
| Задача 2: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Искитимского района | | | | | | | | | | | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт (содержание) автодорог общего пользования местного значения поселений и | Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных дорог и искусственных сооружений | м | 3934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3934,7 | Администрация Искитимского района, | Успешное выполнение мероприятий программы позволит привести дорожное покрытие к нормативным требованиям, повысить уровень |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 146.097,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.097,44 |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. | Значение показателя, в том числе по годам: | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| искусственных  сооружений на них | областной бюджет НСО | тыс.руб. | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | администрации  сельсоветов и р.п.Линево | безопасности и улучшить  условия дорожного движения на дорогах местного значения поселений Искитимского района |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 105.697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.697,44 |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 146.097,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.097,44 |
| федеральный бюджет <\*> | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| бюджет района <\*> | | тыс.руб. | 105.697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.697,44 |
| Задача 3: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения  муниципального района и искусственных сооружений на них | Протяженность отремонтированных дорог и искусственных сооружений | м | 4700 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 8348 | Администрация Искитимского района | Успешное выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень безопасности и улучшить условия дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 41,08 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 193.087,20 | 63.638,44 | 81.839,10 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 437.378,45 |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 17.000,00 | 41.989,70 | 48.901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.890,90 |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 176.087,20 | 21.648,74 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 329.487,55 |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 193.087,20 | 63.638,44 | 81.839,10 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 437.378,45 |
| федеральный бюджет <\*> | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 17.000,00 | 41.989,70 | 48.901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.890,90 |
| бюджет района <\*> | | тыс.руб. | 176.087,20 | 21.648,74 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 329.487,55 |
| Задача 4: Формирование законопослушного поведения на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по пропаганде безопасности и правил дорожного движения | Количество проведенных мероприятий | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | Администрация Искитимского района, МБУ ДО «ЦДОД», ОГИБДД | Повышение правового сознания населения в целях соблюдения ими норм и правил дорожного движения |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие по приобретению световозвращающих аксессуаров для участников дорожного движения | Количество проведенных мероприятий | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет <\*> | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района <\*> | | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. | Значение показателя, в том числе по годам: | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего затрат на решение задач, в том числе | |  | 386.706,55 | 83.897,70 | 81.839,10 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 651.257,05 |  |  |
| федеральный бюджет <\*> | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 93.665,50 | 50.989,70 | 48.901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.556,40 |
| бюджет района <\*> | | тыс.руб. | 293.041,05 | 32.908,00 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 32.937,90 | 457.700,65 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Искитимского района

от 30.09.2024 № 1157

«Приложение 1 к Приложению 2 муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения»

Планируемые мероприятия на 2024 - 2029 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Сведения о проектах | | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе по годам | | | |
| Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектов  (сметной документации) | Стоимость в ценах соответствующ их лет (тыс.руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца срока действия муниципальнно й программы |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения Искитимского района и искусственные сооружения на них | | | | | | | | |
|  | **Искитимский район** |  |  | **347.354,23** | **191.182,56** | **9.259,26** | **0,00** | **146.745,87** |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Искитим- Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,466 | - | 42.676,73 | 38.146,10 | 9.259,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "от с.Сосновка до Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,5 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «77 км а/д "М- 52" - Линево-Листвянский». Этап II | 3,648 | 14.06.2023, № 54-2-1-2-  0304-2023 (ДСС) | 146.745,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.745,87 |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» - п.Новый - Морозово» Искитимского района Новосибирской области» | 4,7 | 04.08.2023, № 54-2-1-2-  0562-2023 (ДСС) | 152.938,80 | 147.650,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Сведения о проектах | | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе по годам | | | |
| Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектов  (сметной документации) | Стоимость в ценах соответствующ их лет (тыс.руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца срока действия муниципальнно й программы |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог Искитимского района Новосибирской области до ДСОЛКД  "Тимуровец" | 0,4 | - | 4.992,83 | 5.386,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция участка автомобильной  дороги "г.Бердск-Сосновка" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,2 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселений Искитимского района и искусственные сооружения на них | | | | | | | | |
| **1** | **р.п.Линево** |  |  | **159.327,16** | **0,00** | **67493,00** | **37000,00** | **67.318,29** |
| 1.1. | Ремонт путепровода через железнодорожные пути 1 км "77 км "М-52"-Линево - Листвянский" | 0,07428 | 21.02.2023, № 54-2-1-2-  0047-2023 | 92.008,87 | 0,00 | 67.493,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги «77 км а/д "М- 52" - Линево-Листвянский» | 2,2 | 14.06.2023 , № 54-2-1-2-  0302-2023 (ДСС) | 67.318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.318,29 |
| **2** | **Совхозный сельсовет** |  |  | **60.089,26** | **10.179,11** | **0,00** | **0,00** | **46.844,80** |
| 2.1. | Капитальный ремонт покрытия улично- дорожной сети с обустройством пешеходных переходов и пешеходной зоны по ул.Школьная в с.Лебедевка Искитимского района Новосибирской области | 0,7 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт УДС ул.Школьная, пер.Школьный с.Сосновка | 0,707 | 21.09.2023,№ 54-2-1-2-  0678-2023 (ДСС) | 7.244,46 | 7.244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт автодороги по ул.Молодежная с.Лебедевка | 1,082 | - | 16.831,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.831,97 |
| 2.4. | Ремонт автодороги по пер.Полевому с.Лебедевка | 0,779 | - | 6.475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,91 |
| 2.5. | Ремонт автодороги по ул.Лазурная с.Лебедевка | 1,43 | - | 14.191,64 | 2.934,65 | 0,00 | 0,00 | 10.691,64 |
| 2.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Нагорная с.Лебедевка | 1,04 | - | 15.345,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Сведения о проектах | | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе по годам | | | |
| Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектов  (сметной документации) | Стоимость в ценах соответствующ их лет (тыс.руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца срока действия муниципальнно й программы |
| 2.7. | Ремонт автомобильной дороги ул.Элитная с.Лебедевка | 0,78 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Легостаевский сельсовет** |  |  | **37.971,19** | **4.017,41** | **0,00** | **0,00** | **32.917,84** |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги ул.Заречная д.Малиновка | 0,928 | 21.09.2023, № 54-2-1-2-  0677-2023 (ДСС) | 7.685,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.685,09 |
| 3.2. | Ремонт автомобильной дороги ул.Большевистская с.Легостаево | 0,672 | 04.09.2023, № 54-2-1-2-  0626-2023 (ДСС) | 5.053,35 | 4.017,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Ремонт автомобильной дороги ул.Заречная, ул.Школьная д.Старососедово | 2,451 | 16.11.2023, № 54-2-1-2-  0852-2023 (ДСС) | 14.289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.289,74 |
| 3.4. | Ремонт автомобильной дороги ул.Цветочная д.Новососедово | 1,08 | 08.11.2023, № 54-2-1-2-  0821-2023 (ДСС) | 10.943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.943,01 |
| **4** | **Улыбинский сельсовет** |  |  | **71.370,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.370,49** |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в с.Улыбино Искитимского района НСО | 0,736 | - | 71.370,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.370,49 |
| 4.2. | Ремонт моста через р.Мильтюш, расположенный на км 1+470 автодороги Н- 0822 км а/д "К-13" - Улыбино в Искитимском районе Новосибирской области | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Чернореченский сельсовет** |  |  | **20.595,55** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.595,55** |
| 5.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Береговая п.Рощинский | 1,31 | - | 20.595,55 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.595,55 |
| **6** | **Быстровский сельсовет** |  |  | **20.646,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.646,99** |
|  | Ремонт улично дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | с.Завьялово, пер.Советский | 0,25 | - | 1.543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,91 |
| 6.2. | с.Быстровка, ул.Больничная | 0,345 | - | 1.757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,37 |
| 6.3. | с.Быстровка, ул.Садовая | 0,32 | 14.09.2023, № 54-2-1-2-  0651-2023 (ДСС) | 1.408,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,03 |

»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Сведения о проектах | | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе по годам | | | |
| Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектов  (сметной документации) | Стоимость в ценах соответствующ их лет (тыс.руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца срока действия муниципальнно й программы |
| 6.4. | с.Быстровка, ул.Совхозная | 0,387 | - | 2.138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,74 |
| 6.5. | с.Быстровка, ул.Горького | 1,02 | - | 3.434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,94 |
| 6.6. | с.Быстровка, ул.Шолохова | 0,775 | 14.09.2023, № 54-2-1-2-  0652-2023 (ДСС) | 4.553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.553,58 |
| 6.7. | с.Завьялово, пер.Байкал | 0,42 | - | 1.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,90 |
| 6.8. | с.Завьялово, пер.Лесной | 0,474 | - | 2.749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,53 |
| 6.9. | с.Завьялово, ул.Молодежная | 0,44 | - | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 |
| **7** | **Морозовский сельсовет** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | Реконструкция ул.Центральной в Морозовском сельсовете | 0,6 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Мичуринский сельсовет** |  |  | **20.170,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.170,44** |
| 8.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Лазурной в п.Мичуринский, Искитимского района Новосибирской области | 1,076 | - | 20.170,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.170,44 |
| **9** | **Гусельниковский сельсовет** |  |  | **32.989,66** | **4.413,16** | **0,00** | **0,00** | **26.259,12** |
| 9.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Дачная в с.Гусельниково Искитимскоrо района Новосибирской области | 1,0 | 25.12.2024, № 54-2-1-2-  1068/-2023 | 26.259,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.259,12 |
| 9.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Дачная в с.Белово Искитимскоrо района Новосибирской области | 0,732 | 19.12.2023, № 54-2-1-2-  1043-2023 | 6.730,54 | 4.413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | |  |  | **770.514,97** | **219.792,25** | **76.752,26** | **37.000,00** | **442.869,39** |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Искитимского района

от 30.09.2024 № 1157

«Приложение 2 к Приложению 2 муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения»

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Усл.ед. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | Проведение в образовательных учреждениях классных часов, направленных на безопасное поведение в сфере дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения просветительского и пропагандистского характера | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Региональный конкурс: | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 3.1. | «Зелёная волна» (конкурс-фестиваль) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.2. | «Безопасное колесо»(конкурс-фестиваль) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.3. | «Семья за детство без опасности!» (конкур по безопасности дорожного движения среди дошкольных образовательных организаций ) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.4. | "Моя семья знает ПДД» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.5. | «Чем ярче, тем безопаснее!» (конкурс видеороликов) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.6. | «Лучший отряд ЮИД» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Областной конкурс: | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4.1. | на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди общеобразовательных организаций | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4.2. | «Я классный пешеход» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5. | Всероссийский конкурс: | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5.1. | «Безопасная дорога-детям» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5.2. | «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | «День рождения ЮИД». Единый день мероприятий, посвященный созданию движения ЮИД | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Всемирный день памяти жертв ДТП | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | ИТОГО |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |