|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Искитимского района | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Развитие | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог общего пользования | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного значения в Искитимском районе | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новосибирской области и повышение | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности дорожного движения» | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. | Значение показателя, в том числе по годам: | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |  | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |  | | |
| Цель муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в Искитимском районе | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них | Протяженность построенных и реконструированных дорог и искусственных сооружений | м | 430 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | Администрация Искитимского района | Успешное выполнение мероприятий программы позволит привести дорожное покрытие к нормативным требованиям на дорогах местного значения муниципального района | |  | | |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 101,27 | 40,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  | | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 43 546,10 | 20 259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 805,36 |  | | |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 36 265,50 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 265,50 |  | | |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 7 280,60 | 11 259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 539,86 |  | | |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 43 546,10 | 20 259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 805,36 |  |  | |  | | |
| [федеральный бюджет <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 36 265,50 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 265,50 |  | | |
| [бюджет района <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 7 280,60 | 11 259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 539,86 |  | | |
| Задача 2: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Искитимского района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения поселений и искусственных сооружений на них | Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных дорог и искусственных сооружений | м | 3618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3618,7 | Администрация Искитимского района, администрации сельсоветов и р.п.Линево | Успешное выполнение мероприятий программы позволит привести дорожное покрытие к нормативным требованиям, повысить уровень безопасности и улучшить условия дорожного движения на дорогах местного значения поселений Искитимского района | |  | | |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  | | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 76 162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 162,57 |  | | |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 76 162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 162,57 |  | | |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 76 162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 162,57 |  |  | |  | | |
| [федеральный бюджет <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| [бюджет района <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 76 162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 162,57 |  | | |
| Задача 3: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них | Протяженность отремонтированных дорог и искусственных сооружений | м | 4700 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 8348 | Администрация Искитимского района | Успешное выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень безопасности и улучшить условия дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района | |  | | |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 39,63 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  | | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 186 263,01 | 63 638,44 | 81 839,10 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 430 554,25 |  | | |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 17 000,00 | 41 989,70 | 48 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 890,90 |  | | |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 169 263,01 | 21 648,74 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 322 663,35 |  | | |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 186 263,01 | 63 638,44 | 81 839,10 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 430 554,25 |  |  | |  | | |
| [федеральный бюджет <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 17 000,00 | 41 989,70 | 48 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 890,90 |  | | |
| [бюджет района <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 169 263,01 | 21 648,74 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 322 663,35 |  | | |
| Задача 4: Формирование законопослушного поведения на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Мероприятия по пропаганде безопасности и правил дорожного движения | Количество проведенных мероприятий | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | Администрация Искитимского района, МБУ ДО «ЦДОД», ОГИБДД | Повышение правового сознания населения в целях соблюдения ими норм и правил дорожного движения | |  | | |
| Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| федеральный бюджет <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет НСО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| бюджет района <\*> | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |  | | |
| [федеральный бюджет <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| [бюджет района <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| Всего затрат на решение задач, в том числе | |  | 305 971,68 | 83 897,70 | 81 839,10 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 570 522,18 |  |  | |  | | |
| [федеральный бюджет <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| областной бюджет | | тыс.руб. | 53 265,50 | 50 989,70 | 48 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 156,40 |  | | |
| [бюджет района <\*>](file:///D:\дорожная%20программа\Программа%20района%20по%20дорогам\2024\изм%20сес%20февр\изм%20февраль%20прил%202%20к%20программе%202%202.xlsx#RANGE!Par444) | | тыс.руб. | 252 706,18 | 32 908,00 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 32 937,90 | 417 365,78 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 к Приложению 2 | | | |  |
|  |  |  |  |  | муниципальной программы «Развитие | | | |  |
|  |  |  |  |  | автомобильных дорог общего пользования | | | |  |
|  |  |  |  |  | местного значения в Искитимском районе | | | |  |
|  |  |  |  |  | Новосибирской области и повышение | | | |  |
|  |  |  |  |  | безопасности дорожного движения» | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия на 2024 - 2029 годы | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сведения о проектах | | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе по годам | | | |  |
| Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектов (сметной документации) | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс.руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца срока действия муниципальнной программы |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения Искитимского района и искусственные сооружения на них | | | | | | | | |  |
|  | **Искитимский район** |  |  | **347 354,23** | **193 146,10** | **9 259,26** | **0,00** | **146 745,87** |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Искитим- Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,466 | - | 42 676,73 | 38 146,10 | 9 259,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "от с.Сосновка до Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,5 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «77 км а/д "М-52" - Линево-Листвянский». Этап II | 3,648 | 14.06.2023, № 54-2-1-2-0304-2023 (ДСС) | 146 745,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 745,87 |  |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» - п.Новый - Морозово» Искитимского района Новосибирской области» | 4,75 | 04.08.2023, № 54-2-1-2-0562-2023 (ДСС) | 152 938,80 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог Искитимского района Новосибирской области до ДСОЛКД "Тимуровец" | 0,4 | - | 4 992,83 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Реконструкция участка автомобильной дороги "г.Бердск-Сосновка" в Искитимском районе Новосибирской области | 0,2 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселений Искитимского района и искусственные сооружения на них | | | | | | | | |  |
| **1** | **р.п.Линево** |  |  | **159 327,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159 327,16** |  |
| 1.1. | Ремонт путепровода через железнодорожные пути 1 км "77 км "М-52"-Линево -Листвянский" | 0,07428 | 21.02.2023, № 54-2-1-2-0047-2023 | 92 008,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 008,87 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги «77 км а/д "М-52" - Линево-Листвянский» | 2,2 | 14.06.2023 , № 54-2-1-2-0302-2023 (ДСС) | 67 318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 318,29 |  |
| **2** | **Совхозный сельсовет** |  |  | **60 089,26** | **6 987,95** | **0,00** | **0,00** | **53 101,31** |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт покрытия улично-дорожной сети с обустройством пешеходных переходов и пешеходной зоны по ул.Школьная в с.Лебедевка Искитимского района Новосибирской области | 0,7 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Ремонт УДС ул.Школьная, пер.Школьный с.Сосновка | 0,707 | 21.09.2023,№ 54-2-1-2-0678-2023 (ДСС) | 7 244,46 | 4 053,30 | 0,00 | 0,00 | 3 191,16 |  |
| 2.3. | Ремонт автодороги по ул.Молодежная с.Лебедевка | 1,082 | - | 16 831,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 831,97 |  |
| 2.4. | Ремонт автодороги по пер.Полевому с.Лебедевка | 0,779 | - | 6 475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475,91 |  |
| 2.5. | Ремонт автодороги по ул.Лазурная с.Лебедевка | 1,43 | - | 14 191,64 | 2 934,65 | 0,00 | 0,00 | 11 256,99 |  |
| 2.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Нагорная с.Лебедевка | 1,04 | - | 15 345,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345,28 |  |
| **3** | **Тальменский сельсовет** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Титова в с.Тальменка Искитимского района Новосибирской области | 0,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Легостаевский сельсовет** |  |  | **37 971,19** | **5 053,35** | **0,00** | **0,00** | **32 917,84** |  |
| 4.1. | Ремонт автомобильной дороги ул.Заречная д.Малиновка | 0,928 | 21.09.2023, № 54-2-1-2-0677-2023 (ДСС) | 7 685,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 685,09 |  |
| 4.2. | Ремонт автомобильной дороги ул.Большевистская с.Легостаево | 0,672 | 04.09.2023, № 54-2-1-2-0626-2023 (ДСС) | 5 053,35 | 5 053,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Ремонт автомобильной дороги ул.Заречная, ул.Школьная д.Старососедово | 2,451 | 16.11.2023, № 54-2-1-2-0852-2023 (ДСС) | 14 289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 289,74 |  |
| 4.4. | Ремонт автомобильной дороги ул.Цветочная д.Новососедово | 1,08 | 08.11.2023, № 54-2-1-2-0821-2023 (ДСС) | 10 943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 943,01 |  |
| **5** | **Улыбинский сельсовет** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в с.Улыбино Искитимского района НСО | 0,736 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **Чернореченский сельсовет** |  |  | **20 595,55** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 595,55** |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Береговая п.Рощинский | 1,31 | - | 20 595,55 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 595,55 |  |
| **7** | **Быстровский сельсовет** |  |  | **20 646,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 646,99** |  |
|  | Ремонт улично дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | с.Завьялово, пер.Советский | 0,25 | - | 1 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543,91 |  |
| 7.2. | с.Быстровка, ул.Больничная | 0,345 | - | 1 757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,37 |  |
| 7.3. | с.Быстровка, ул.Садовая | 0,32 | 14.09.2023, № 54-2-1-2-0651-2023 (ДСС) | 1 408,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408,03 |  |
| 7.4. | с.Быстровка, ул.Совхозная | 0,387 | - | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138,74 |  |
| 7.5. | с.Быстровка, ул.Горького | 1,02 | - | 3 434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,94 |  |
| 7.6. | с.Быстровка, ул.Шолохова | 0,775 | 14.09.2023, № 54-2-1-2-0652-2023 (ДСС) | 4 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553,58 |  |
| 7.7. | с.Завьялово, пер.Байкал | 0,42 | - | 1 082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,90 |  |
| 7.8. | с.Завьялово, пер.Лесной | 0,474 | - | 2 749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749,53 |  |
| 7.9. | с.Завьялово, ул.Молодежная | 0,44 | - | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978,00 |  |
| **8** | **Морозовский сельсовет** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 8.1. | Реконструкция ул.Центральной в Морозовском сельсовете | 0,6 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | **Мичуринский сельсовет** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 9.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Лазурной в п.Мичуринский, Искитимского района Новосибирской области | 1,124 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **10** | **Гусельниковский сельсовет** |  |  | **6 730,54** | **6 395,89** | **0,00** | **0,00** | **334,65** |  |
| 10.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Дачная в с.Гусельниково Искитимскоrо района Новосибирской области | 1,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Дачная в с.Белово Искитимскоrо района Новосибирской области | 0,732 | 19.12.2023, № 54-2-1-2-1043-2023 | 6 730,54 | 6 395,89 | 0,00 | 0,00 | 334,65 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **652 714,92** | **221 583,29** | **9 259,26** | **0,00** | **423 669,37** | » |