### АДМИНИСТРАЦИЯ

### Искитимского района Новосибирской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2025

191

___________№ _________

г.Искитим

О мероприятиях по организации пропуска

паводковых вод на территории

Искитимского района в 2025 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним  паводком и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой рабочей группы Искитимского района  (Приложение 1).

2. Утвердить план рекомендуемых превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2025 года на территории Искитимского района (Приложение 2).

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований района до 14.03.2025 выполнить следующие мероприятия (применительно к ситуации в подведомственном муниципальном образовании):

3.1. Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты движения, организацию связи с ними и порядок управления;

3.2. Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

3.3. Организовать круглосуточную работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек. Обеспечить работу в усиленном составе оперативных групп, проверить систему оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководящего состава администрации, глав муниципальных образований, организовать тренировки по их сбору. Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер. Утвержденный график дежурства  предоставить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) администрации района через Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба» (МКУ ИР ЦЗН ЕДДС»)  (тел./факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail.ru);

3.4. Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега и обеспечить  меры безопасности при проведении противопаводковых работ;

3.5. Организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с территорий, подверженных воздействию талых вод;

3.6. С началом паводкового периода ежедневно к 9.00 представлять в КЧС и ПБ администрации района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т.2-01-21) информацию по установленной форме о гидрологической обстановке, при осложнении обстановки немедленно;

3.7.  Ликвидировать несанкционированные  дамбы и плотины на территориях, тем самым, исключив подтопление примыкающих подведомственных территорий в случае прорыва данных дамб и плотин;

3.8. До наступления паводка, обеспечить беспрепятственный доступ автотранспорта и спецтехники к дамбам и плотинам на территории муниципального образования;

3.9. Обеспечить исправное техническое  состояние водопропускных устройств, в том числе водных спусков гидротехнических сооружений;

3.10. Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка, в том числе плавающих средств;

3.11. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием в паводковый период.

4. Юридическим лицам, всех форм собственности, чьи магазины расположены в подтапливаемых населенных пунктах, заблаговременно завести необходимый запас продуктов и питьевой воды для нужд населения.

5. Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (Абританова И.Н.) во взаимодействии с главами муниципальных образований района:

5.1. Обеспечить готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

5.2. До 01 апреля 2025 года  провести проверку готовности пунктов временного размещения к возможному приему отселяемого населения;

5.3. Организовать в период прохождения весеннего половодья информирование населения по вопросам соблюдения требований безопасности в паводковом периоде, о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации;

5.4. Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Искитимского района (паводковые явления);

5.5. Уточнить и откорректировать план мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Искитимского района в паводкоопасный период 2025 года;

5.6. Организовать представление отчетов о реализации плана мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Искитимского района в паводкоопасный период 2025 года через единую дежурную диспетчерскую службу МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области с 11 марта 2025 года ежедневно к 16.00.

6. Заместителю главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры  и дорожного строительства (Колотий А.И.) организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от загрязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением населения качественной питьевой водой, в том числе, находящегося на садовых и дачных участках.

7. Заместителю главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры  и дорожного строительства (Колотий А.И.), начальнику отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации района (Переладова Е.А.) совместно с собственниками (балансодержателями) гидротехнических сооружений:

- до 01.04.2025г. провести обследование гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории Искитимского района.

По каждому обследованному сооружению выработать предложения:

- по порядку дальнейшей эксплуатации гидросооружений с учётом обеспечения их безопасности;

- по оформлению незарегистрированных объектов гидротехнических сооружений в собственность.

Копии Актов обследования  направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».

8. Заместителю главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры и дорожного строительства (Колотий А.И.), директору Муниципального казенного учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства» (Новак А.Н.)  совместно с  начальником Искитимского  участка филиала ОАО «Новосибирскавтодор» Черепановского ДРСУ (Булгаков В.В.), директором АО «Новосибирскавтодор» Салаирского ДРСУ (Степанец А.Л.),  директором ООО «МеконгТехСтрой» (Букреев М.А.),  директором АО «Разрез Колыванский» (Данильченко А.В.),  директором ООО СК «Лидер-Строй»  (Медведев Е.В.):

8.1. До 14.03.2025г. организовать проведение обследования дорог, мостов, принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению, особое внимание уделить участку автодороги «г. Бердск – с. Сосновка» где в 2021г. и 2022г. было аварийное прекращение движения;

8.2. До 14.03.2025 г. представить в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т.2-02-21), электронный адрес: iskitim-gochs@mail.ru , план проведения мероприятий по защите мостов, дорог от паводка, информацию о создаваемых резервах материальных средств по району, в том числе резерва инертных материалов, ГСМ, используемых на противопаводковые мероприятия;

8.3. До 01.04.2025г. провести соответствующие предупредительные мероприятия по очистке дорог и пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомобильных дорог района.

9. Рекомендовать директору Сервисного центра г. Искитим Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» (Зудилов Е.Н.), в целях своевременной передачи информации о паводковой обстановке на территории района, исключить случаи планового отключения каналов связи администраций муниципальных образований, учреждений и организаций, участвующих в проведении противопаводковых мероприятий.

10. Рекомендовать  начальнику территориального отдела управления  Роспотребнадзора по  Новосибирской области в Искитимском районе (Докторович А.А.), усилить контроль за качеством воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, из открытых водоисточников, в период паводка.

11. До 15.03.2025 заместителю главы администрации района, начальнику управления сельского хозяйства администрации района (Лоханов В.Я.), совместно с руководителями сельхозпредприятий:

11.1. Организовать разработку предупредительных мероприятий по исключению случаев попадания ядохимикатов со складов хранения в реки и водоёмы;

11.2. Разработать план мероприятий по защите объектов и территорий сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод.

12. Рекомендовать  начальнику ГБУ НСО Управления ветеринарии Искитимского района НСО (Сабуров М.В.) организовать предупредительные мероприятия по защите скотомогильников от воздействия паводковых вод.

13. Начальнику управления образования администрации района (Княжева Н.М.) во взаимодействии с руководителями образовательных учреждений:

13.1.  Организовать проведение открытых уроков в учебных заведениях по разъяснению поведения учащихся в период весеннего половодья;

13.2. 	Организовать проведение противопаводковых работ на подведомственных объектах:  очистку кровли зданий и сооружений, прилегающих территорий от снега.

14. Директору муниципального казенного учреждения «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Горшков И.А.) организовать мероприятия по очистке крыш на подведомственных объектах от снега, обваловке котельных и обеспечить  меры безопасности при проведении противопаводковых  работ.

15. Председателю эвакоприемной комиссии Искитимского района (Лоханов В.Я.) совместно с главами муниципальных образований провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Определить порядок обеспечения населения необходимыми условиями проживания,  материальные ценности, в том числе личный скот, необходимые к эвакуации с затопленных территорий.

16. Ответственным исполнителям, указанным в настоящем постановлении, не позднее 01.04.2025  направить письменную информацию о проделанной работе в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», электронная почта: iskitim-gochs@mail.ru.

17. Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.

18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                              Ю.В. Саблин