АДМИНИСТРАЦИЯ

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


                                               ___________№ ________
Об утверждении порядка принятия решения 

о консервации объекта капитального 

строительства муниципальной собственности

Искитимского муниципального района 

Новосибирской области
г.Искитим

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Уставом Искитимского муниципального района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Искитимского муниципального района Новосибирской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета Искитимского района Новосибирской области (Приложение).

2.
Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.

3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительства, архитектуры и дорожного строительства Зубареву С.С.
Временно исполняющий  
полномочия главы района                                                                     Б.В. Безденежный
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Искитимского района Новосибирской области от 14.09.2026 № 1460

ПОРЯДОК
принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Искитимского муниципального района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Искитимского муниципального района Новосибирской области устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Искитимского муниципального района Новосибирской области (далее — объект капитального строительства), в соответствии с правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства». 
2. Принятие решения о консервации объекта капитального строительства

2.1. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее — решение о консервации) принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

2.2. Проект решения о консервации подготавливается Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее - МКУ ИР «УКС»), подведомственной организацией администрации Искитимского района Новосибирской области, на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (далее —заказчик).

2.3. Решение о консервации принимается в форме постановления администрации Искитимского района Новосибирской области. В решении о консервации должны быть определены:
1)  перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.6 настоящего Порядка;

2) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо государственного заказчика);

3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее — техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного МКУ ИР «УКС» и утвержденного главой администрации Искитимского района Новосибирской области;

5) источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.

2.4. На основании решения о консервации администрация Искитимского района Новосибирской области в лице МКУ ИР «УКС» совместно с заказчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования, при этом:

1)  выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;

2)  составляются ведомости, в которых указываются сведения:
а) о конструкциях, оборудование и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудование и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

б) о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

2.5. После принятия решения о консервации МКУ ИР «УКС» обеспечивает подготовку технической документации, утверждаемую главой администрации Искитимского района Новосибирской области. Объем и содержание технической документации определяются заказчиком.
2.6. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

3) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
4) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
5) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

6) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

2.7.  администрация Искитимского района Новосибирской области в лице МКУ ИР «УКС» в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации письменно уведомляет об этом заказчика, орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.

3. Принятие решения о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства

3.1.  Проект решения о возобновлении строительства (реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается администрацией Искитимского района Новосибирской области в лице МКУ ИР «УКС» на основании письменного уведомления заказчика.
3.2.  В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства заказчик осуществляет:

1)  обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению, утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

2)  внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической   экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

3.3. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме постановления администрации Искитимского района Новосибирской области, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

3.4. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

3.5. Администрация Искитимского района Новосибирской области в лице МКУ ИР «УКС» не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, направляет в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства

4.1.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных заказчику на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального  строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской  Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».
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